PLAN DE IMPLEMENTACION

PLAN DE IMPLEMENTACION DE PDV SUC. BATAQUEZ

- INSTALACION FISICA DEL EQUIPO DE SIERRA (SE REQUIERE ACCESO AL EQUIPO QUE FUNCIONARA COMO SERVIDOR DE PDV) Y HACER LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

- INICIAR CAPACITACION DEL PERSONAL DE CAJERAS, MESEROS Y GERENTE DE UNIDAD Y DE PISO COMEDOR.

- USO DEL SISTEMA POR PARTE DEL PERSONAL DE DAGAL (MESEROS, CAJEROS Y GERENTES) Y DAR RETRO DE ERRORES DE PROCESOS O FALTANTES EN EL SISTEMA.

- RESOLVER LOS PENDIENTES E IMPLEMENTAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES.

- VOLVER A PROBAR TODAS LAS CORRECCIONES E IMPLEMENTACIONES NUEVAS. HASTA RECIBIR EL VISTO BUENO DE LOS USUARIOS.

- FIJAR FECHA DE ARRANQUE PARA INICIALIZACION DE LAS TRANSACCIONES.

- ARRANCAR Y DAR SOPORTE EN VIVO PARA ATENDER CUALQUIER CONTROVERSIA Y ESTAR EN LOS CORTES DE TURNO.

- EMPEZAR A GENERAR LA REPORTERIA DE AUDITORIA Y ESTADISTICA DE LA VENTA DIARIA PARA MOSTRAR A LA GERENCIA EL RESULTADO DEL CONTROL DE LA VENTA Y EL INGRESO.

- CONTROL CENTRALIZADO DE LA S NUEVAS ALTAS DE PRODUCTOS DE VENTAS, INSUMOS, RECETAS, EMPLEADOS.

PLAN DE IMPLEMENTACION DE OPERACIÓN INV. SUC. BATAQUEZ

- SE DEBE CONTAR CON LA DEFINICION DE LOS ALMACENES A CONTROLAR.

- SE DEBE COORDINAR UN INVENTARIO FISICO GENERAL DE TODOS LOS ALMACENES PARA INICIAR OPERACIONES APARTIR DE ESE INVENTARIO.

- APARTIR DE ESTE MOMENTO SE DEBEN REGISTRAR TODOS LOS MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS, ANALISIS DE RENDIMIENTO, ORDENES DE COMPRA Y COMPRAS.

- SE DEBE CONTAR CON EL 100% DE LAS RECETAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL RESTAURANTE PARA LOGRAR CUANTIFICAR LAS VENTAS Y DAR SALIDA DEL INVENTARIO. Y CONTROLAR EL COSTO DE LA VENTA DIARIA ATRAVES DE LOS MARGENES DE COSTO IDEAL CAPTURADO POR RECETA. CON LOS REPORTES DE RECETAS A VERIFICAR.

- IMPLEMENTAR PROCESO DE NEGOCIACION CON PROVEEDORES CON LAS COMPRAS, RECEPCION DE MERCANCIAS Y APOYARNOS EN EL REPORTE DE ULTIMO CAMBIO EN COSTOS PARA DETECCION DE LOS INSUMOS QUE SUFRIERON UN AUMENTO DE PRECIO QUE NOS AFECTE.

- IMPLEMENTAR EL PROCESO DE COTROL DIARIO DE INVENTARIOS. PARA EL CONTROL DE LAS FUGAS Y MERMAS. ATRAVES DEL REPORTE DE DIFERENCIAS DE INVENTARIOS

- IMPLEMENTAR EL PROCESO DE CAPTURA DE LOS ANALISIS DE RENDIMIENTO DE LOS INSUMOS PRODUCIDOS QUE SE DESEAN CONTROLAR Y LOS RENDIMIENTOS DE PRODUCTOS SUCIOS A LIMPIOS PARA LA IDENTIFICACION DE LAS MERMAS.

- EMPEZAR A GENERAR LA REPORTERIA DEL ANALISIS DEL LA VENTA PARA MOSTRAR EL RESULTADO DEL CONTROL DEL COSTO E INVENTARIO A LA GERENCIA.