Pendientes de desarrollo Sierra - Maggs.             19/03/2024

    - Punto de venta

      - Integración para venta de tiempo aire

        - R: En espera que Gaxiola me pase el desarrollo para incorporarlo.

      - Reporte de transacciones de venta de tiempo aire.

        - R: En espera que Gaxiola me pase el desarrollo para incorporarlo.

      - Reporte de productos UPC/SKU vendidos con ultimo costo, costo promedio, utilidad.

        - R: Terminado. Ya se le informó a Armando y supongo falta que lo pruebe.

      - Reporte de ventas detallado de UPC/SKU con fecha, plu/upc, nombre, base iva%, cantidad, subtotal, ieps, iva, total, c/u, c/total).

        - R: Terminado. Ya se le informó a Armando y supongo falta que lo pruebe.

      - Reporte de ventas por familia, upc/plu, cantidad, subtotal, total y al pie del reporte un resumen de Abarrotes, Cocina, Importe, total de tickets, descuento, costo, utilidad, porcentaje% de utilidad.

        - R: Lo veo con Armando para revisar el reporte.

      - Incorporación del IEPS en las ventas de productos de alto contenido calórico.

        - R: Terminado. Ya se le informó a Armando y supongo falta que lo pruebe.

    - Inventarios

      - Integración del lector de códigos de barra de ellos para levantamientos de inventarios físicos. O implementación de la aplicación de inventarios físicos con la tableta de sierra.

        - R: Hay que revisar con Gaxiola.

    - Órdenes de compra

      - Integración de Validación de los proveedores vs 69-B, para poder hacerle pedidos al proveedor.

        - R: En espera que Gaxiola me pase el desarrollo para incorporarlo.

    - Compras

      - Integración de envió de información de la compra, orden de compra al portal de dagal para programar su Cuenta por Pagar.

        - R: En espera que Gaxiola me pase el desarrollo para incorporarlo.

      - Reporte de compras por familia (departamento) con la columna del IEPS de cada documento por rango de fechas.

        - R: Lo veo con Armando para revisar el reporte.

    - Cuentas por pagar

      - Integración de la página de dagal para recibir la información del documento pagado para aplicarlo al módulo de cuentas por pagar de sierra.

        - R: En espera que Gaxiola me pase el desarrollo para incorporarlo.

      - Agregar el pago proporcional del IEPS de las facturas de proveedores (similar al IVA pagado). Para presentar la declaración anual definitiva del IEPS.

        - R: Terminado. Ya se le informó a Armando y supongo falta que lo pruebe.

    - Cuenta por cobrar

      - Al registra el abono del documento se pueda referir o filtrar al número de factura que se está pagando.

        - R: Terminado. Se dio demo a Armando de los cambios y el proceso.

      - Elaboración de REP automático al capturar el abono de cada factura pagada.

        - R: Terminado. Se dio demo a Armando de los cambios y el proceso.

    - Facturación para PDV

      - Elaborar formato de factura de detalle de productos de tienda con la columna del IEPS en el cuerpo del formato y también en el total del documento y en el contenido del xml.

        - R: Terminado. Ya se le informó a Armando y supongo falta que lo pruebe.

      - Elaborar una factura de crédito automática los fines de semana de todos los consumos realizador por un cliente.

        - R: Pendiente.

      - Identificación de Serie y folio diferente para tienda y para restaurante de la unidad de bataquez.

        - R: No aplica. El SAT no permite tener folios diferentes si es un mismo servidor.

Hay otros pendientes en lo que se ha trabajado.

- Elaborar una factura de crédito automática diariamente de todos los consumos realizador por un cliente

  - R: Terminado.

- Elaborar una factura global automática diariamente de todos los consumos de contado.

  - R: Terminado.

- Modificaciones al proyecto PDV para exhibir IEPS.

  - R: Terminado

- Modificaciones al proyecto RFC para exhibir IEPS.

  - R: Terminado.

- Modificaciones al proyecto AVT para exhibir IEPS.

  - R: Terminado.

- Modificaciones al proyecto ANV para exhibir IEPS>

  - R: Actualmente se está modificando para considerar IEPS.

Nota: Todos los cambios es debido a que nuestro sistema no consideraba el IEPS.

Par definir fechas es importante tener una reunión de trabajo, para revisar estos puntos pendientes. Sólo avísenme el día y la hora.