Proyecto:

- Implementación de solución ERP en Comercializadora de Alimentos Magg 's.

Módulo de Costos

- Realizado

  - Capacitación del módulo

  - Alta de insumos (Ingredientes)  - Edgar

  - Revisión de factores de conversión de insumos - Edgar y Armando

  - Alta de básicos (Sub recetas) - Edgar

  - Revisión de factor de rendimiento de básicos - Edgar y Armando

  - Identificación de insumos producidos (es una sub receta que se va a inventariar)

  - Entrega de listado de productos de restaurante, extras, menú de estancia transportista y tienda revisado que incluye conceptos de Tiempo Aire, Menú Rappi, descuentos que se manejan, y promoción Dagal. - Edgar

    - Faltan los Modificadores de platillos y bebidas.

    - Captura  en el Punto de venta por parte de Sierra (Lunes 18 de Diciembre)

  - Posteriormente Edgar (Restaurante y Estancia) y Gilberto (Tienda) validarán la información capturada por Sierra (Tiempo estimado de 2-3 días)

- Pendiente con prioridad

  - Alta de 100%  de recetas validadas. - Edgar (250-300 recetas estimadas)

    - Primera revisión.

    - Ajustes y correcciones. - Edgar

    - Segunda revisión.

Módulo de Compras

- Realizado

  - Capacitación.

  - Alta de almacenes. - Edgar

    - Tienda.

    - Cocina.

    - Producción.

    - Genera.l

  - Alta de proveedores. - Edgar y Gilberto

    - Falta la confirmación de la revisión por parte de Gilberto.

Módulo de Interfase de operación con Punto de Venta

- Capacitación.

- Está pendiente terminar el alta de productos para generar la tabla de referencia para descontar a inventarios.

Módulo de Análisis de Rendimientos

- Realizado

  - Capacitación del módulo.

  - Identificar los insumos producidos.

- Pendiente - Edgar

  - Alta de insumos producidos a controlar en inventario. (Agrupación de Insumos)

  - Implementación de rendimientos por porción.

  - Implementación de rendimientos por peso.

  - Implementación de rendimientos de insumos a porción.

Módulo de Órdenes de compra

- Realizado

  - Capacitación del módulo.

  - Definir clientes de requisiciones. - Edgar

  - Definir pedidos entre almacenes. - Edgar

  - Concurso de proveedores.

- Pendiente (SIERRA)

  - Desarrollo de validación de proveedores activos y que no caen en el 69b vs página Magg´s y respuesta de pago para cxp.

  - Desarrollo de control del IESP de los productos de alto contenido calórico

    - Se requiere apoyo del equipo de contabilidad de Magg´s para el entendimiento detallado del requerimiento.

Módulo de Inventarios

- Realizado

  - Capacitación del módulo.

  - Falta la definición de las agrupaciones de inventario físico.

- Pendiente - Gilberto

  - Establecer máximos y mínimos.

  - Crear las agrupaciones para establecer stock máximo para resurtido.

  - Implementar el proceso de control diario de inventario.

  - Implementar el uso del reporte de diferencias de control diario.

Módulo de Punto de Venta - Sucursal Bataquez

- Realizado

  - Capacitación.

  - Elaboración de catálogo de productos de restaurante, estancia y tienda .

  - Primera revisión de catálogos.

  - Ajuste a catálogo.

  - Segunda revisión de catálogos.

  - Diseño de tablero de botones por parte de Sierra (18 de diciembre).

- Pendiente

  - Desarrollo de la integración de la venta de tiempo aire, no se ha recibido el manual de implementación por parte del proveedor.

  - Desarrollo de reporte de venta de tiempo aire.

  - Sesiones de revisión sobre toda la información cargada en los puntos de venta.

  - Se tiene un listado amplio de actividades pendientes, sin embargo no son prioritarias de momento por ello no se enlistan.

Módulos que iniciaremos la capacitación a partir del 19 de diciembre.

- Módulos de Cuenta por cobrar.

  - Desarrollo de la funcionalidad de bloqueo de ventas al vencer un saldo.

    - Pendiente: Validar el procedimiento requerido.

- Módulos de auditoría y reportería.

  - Análisis de Ventas

  - Auditoría de Ventas

  - App Dashboard para propietarios

- Módulos de facturación.

  - Escritorio

  - Web

Módulos pendientes para programar la capacitación y arranque de implementación.

- Módulo de Nomina.

  - Entradas y Salidas del personal.

  - Validar Layout utilizado por el Banco.

- Módulo de Contabilidad.

  - Desarrollo de estados financieros identificados por segmento de negocio.

  - Se acuerda que la estructura de la cuenta de mayor se puede generar a 4 dígitos, a diferencia de los 5 que utiliza ContPaq.

- Módulo de Cuenta por pagar

  - Se plantea la necesidad de que la Tesorería realice sus proceso a través del sistema de pagos de Dagal, por lo que se realizará una integración en los siguientes procedimientos:

    - Se registra la OC en Sierra.

    - INTEGRACIÓN - Sierra consulta a DAGAL la validación del proveedor, si está activo el proceso sigue.

    - El proveedor surte la OC.

    - Si la mercancía entregada coincide con la OC, se registra la COMPRA.

    - INTEGRACIÓN - Al registrar la COMPRA en Sierra, se genera la ORDEN DE COMPRA con estatus proceso de pago en DAGAL.

    - Se registra en cuentas por pagar en SIERRA.

    - INTEGRACIÓN - DAGAL actualizará el estatus de Pagado a SIERRA.

    - Si la OC no está completa, no se genera la ORDEN DE COMPRA en DAGAL.

- Módulo de Cliente Frecuente y Tarjetas de regalo.